某市人民医院门诊服务案例

企业微信智慧就医服务实践

提升门诊服务效率与患者满意度

把门诊咨询前移到企业微信，让患者在到院前就完成导诊、挂号和就诊准备。

某市人民医院设有 3 个门诊院区，工作日日均门诊量超过 1.2 万人次，导诊与挂号咨询长期高频集中。

医院以企业微信作为患者服务统一入口，建设 7x24 小时智慧就医服务体系，覆盖导诊、挂号、检查准备、候诊提醒和人工协同。

项目目标是把大量重复咨询前移到线上处理，改善门诊现场秩序，并形成可复制的门诊服务标准流程。

一、项目背景

门诊大厅、热线和公众号同时承接患者咨询，高峰时段重复问答密集，导医台与热线压力明显。

不同院区科室分布、挂号要求和检查准备事项复杂，患者在到院后仍需反复确认流程。

医院已有企业微信协同基础，但患者服务入口分散，缺少统一记录和连续服务机制。

院方希望先从门诊服务中心与重点专科切入，验证智慧就医服务对门诊秩序和患者体验的改善效果。

二、医院实际应用场景

| 场景 | 实际应用说明 |
| --- | --- |
| 门诊导诊分流 | 患者在企业微信咨询“头晕挂什么科”“儿童发热去哪里看”时，系统根据主诉、年龄和就诊需求推荐院区、科室和就诊建议。 |
| 挂号与检查前提醒 | 患者确认就诊后，系统自动发送挂号方式、证件要求、空腹检查提醒、医保说明等内容，减少窗口反复解释。 |
| 候诊与院内流程提醒 | 围绕取号、候诊、缴费、检验检查、报告打印等节点，企业微信主动推送流程提示，降低患者焦虑和现场问询量。 |
| 复杂问题转人工 | 对于多病史、跨科室、特殊检查安排等复杂问题，系统自动转给导医或医助接管，保证服务连续性。 |

三、建设内容

企业微信统一服务入口：将导诊咨询、挂号引导、院内流程说明统一到一个患者服务窗口。

医院知识库：沉淀科室介绍、挂号规则、检查须知、院区地图、医保与就诊说明。

智能工作流：识别高频咨询后自动推送标准答案、流程卡片或人工转接。

服务数据看板：持续统计咨询量、自动响应率、人工接管率和重点问题分布。

四、上线成效

门诊高频咨询由系统自动承接后，导医台与热线的重复答复压力明显下降。

患者在到院前即可完成挂号、检查准备和院区路径了解，现场排队和问询拥堵得到缓解。

复杂问题由系统快速转人工处理，保证了服务效率，也保留了人工专业判断。

项目先在门诊服务中心和两个重点专科试点，成熟后逐步复制到多院区与更多门诊场景。

五、试点阶段成效指标

| 指标 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 导诊咨询自动化率 | 65%-80% |
| 人工客服压力下降 | 30%-50% |
| 预约挂号转化提升 | 20%-35% |
| 患者满意度提升 | 15%-25% |
| 试点上线周期 | 2-4 周 |

六、院内协同方式

| 部门 | 说明 |
| --- | --- |
| 门诊服务部 | 负责梳理导诊问答口径、优化患者接待流程，并参与服务规则设计。 |
| 互联网医院/运营中心 | 负责企业微信入口建设、消息触达和线上服务闭环联动。 |
| 信息科 | 负责账号接入、数据安全、接口联调和系统运行保障。 |
| 重点专科/医助团队 | 负责复杂问题人工接管和重点场景试点验证。 |

七、30 天落地步骤

第 1 周：梳理门诊高频咨询、整理科室与挂号规则、确定试点科室和服务团队。

第 2 周：完成企业微信接入、知识库配置、导诊流程和人工转接规则上线。

第 3 周：联调挂号与流程提醒能力，开展导医与客服培训并灰度试运行。

第 4 周：复盘咨询数据和患者反馈，补充知识库并规划下一阶段复制范围。

八、典型患者服务流程

患者在企业微信咨询“胃痛挂哪个科”，系统根据主诉推荐消化内科并说明院区位置。

患者继续询问“今天还能挂号吗”，系统返回挂号方式、剩余时段和就诊提醒。

首次就诊患者收到检查准备、缴费方式、候诊节点等流程卡片，减少现场重复问询。

当患者进一步提出复杂病史问题时，会话自动转给导医或医助继续服务。